公告附件：

260工房内部改造工程竞争性谈判文件

安徽方圆机电股份有限公司

二○一八年六月

# 一、投标人须知

| *招标编号 | 2018TJ015 | *发布日期 | 2018年6月29日 |
| --- | --- | --- | --- |
| *招标项目名称 | 260工房内部改造工程 |
| *招标人 | 安徽方圆机电股份有限公司 |
| *招标工程范围 | 详见工程量清单及施工方案。 |
| *建设地点 | 安徽方圆机电股份有限公司厂区内 |
| *资金来源及落实 | 企业自筹资金，已落实。 |
| *计划工期 | 计划工期：40日历天。（开工日期以招标人签署的开工令为准。） |
| *质量要求 | 《建筑工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）合格标准。 环氧树脂防静电地坪符合：《兵器工业防静电设施用品验收规程》、《兵器工业爆炸危险环境电气安全技术条件》。 中标人完工后，招标人将委托兵器工业静电检测中心进行检测。检测结果将作为招标人验收的重要依据之一。若检测合格，费用由招标人支付；若检测不合格，费用由中标人支付。 |
| *投标人资质条件 | （1）具备独立法人资格；（2）具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质；（3）具备有效的安全生产许可证。 |
| *付款方式 | 工程完工通过招标人的现场竣工验收，招标人向中标人付至合同价款的50%；工程经决算审计确认，中标人向招标人提供全额决算审计金额发票后，招标人向中标人付至工程决算审计金额的97%，3%工程尾款壹年后无息支付（工程无质量问题）。 |
| 施工组织方案控制要求 | 施工符合国家施工规范要求，中标方在签订合同前提供详实的施工方案经审批后实施。 |
| *控制价 | 12.0706万元 |
| *招标方式 | 公开 | *资格审查方式 | 资格后审 |
| *联合体投标 | 不接受 | *分包 | 不接受 |
| *投标人数量 | 不限制投标人数量 |
| *踏勘现场 | 不统一组织，投标人可与项目联系人联系，提出现场踏勘申请，由项目联系人安排踏勘现场。 |
| *招标人书面澄清 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为递交投标文件截止之日2天前。招标人将在收到所有澄清文件后，对有必要进行答复的问题进行书面澄清。 |
| *投标文件递交截止时间和地点 | 2018年7月9日下午5：00 时止（北京时间），递交地点：安徽方圆机电股份有限公司(安徽省蚌埠市中粮大道1155号)投资管理部。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。 |
| 投标文件的组成 | 投标文件组成： 一、投标函； 二、附有法定代表人身份证明的授权委托书； 三、投标资质证书（企业法人营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证书，均需复印件加盖公章）； 四、同类工程业绩（提供同类工程业绩施工合同及相应业绩合同相对方出具的质量证明等有效证明材料）； 五、工程量清单投标报价书； 六、施工组织设计方案 七、其他投标人认为需要提供的证明材料。 投标文件格式附后。 |
| 投标文件编制 | 投标文件应当对招标文件有关工期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 工程量清单报价表须按格式填写并加盖工程造价人员执业用章并由工程造价人员签字。 投标文件应装订成册，并编制目录，密封，清楚地标明“正本”、“副本”字样。投标文件副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 投标文件的递交、修改 与撤回 | 投标人应在投标文件递交截止时间前递交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 在投标文件递交截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 |
| 投标有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件 |
| *投标保证金 | 投标人在递交投标文件的同时，应按以下形式和金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 投标保证金的形式：现金 投标保证金金额：人民币2000元。 保证金须在投标截止日前交至招标人财务部。 未按要求提交保证金，后果由投标人自负。 但有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： (1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2）中标人在收到中标通知书后，拒签合同协议书。（3）投标人虚假投标或骗取中标。 |
| 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 投标文件份数 | 正本壹份，副本壹份。 |
| 是否退还投标文件 | 否 |
| 开标时间和地点 | 由招标人另行通知到各投标人 |
| 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人按照内部管理程序组成，人数为5人及以上单数。 |
| 评标流程和评标标准 | 本次招标采用“综合评标法”。（具体标准附后） 评标工作程序：评标准备(投标文件形式审查(投标文件的详细评审(评标汇总（确定中标候选人顺序）(评标结论（形成评标情况报告）(定标。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法对通过形式审查的合格投标人进行综合评审打分，推荐中标候选人。 |
| *履约担保 | 履约担保的形式：转账/电汇/现金 履约担保的金额：人民币2000元。 履约担保提交时间：中标人投标保证金直接转成履约保证金。 工程竣工验收通过后，招标人一次性无息返还履约担保金。 |
| 其他需要说明的事项 |
| 投标报价编制依据 | （1）本招标公告；（2）工程量清单；（2）施工图纸；（3）施工组织设计及施工方案；（4）质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；（5）企业定额或者参照《安徽省（建筑、装饰装修、安装）工程消耗量定额》；（6）《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）；（7）本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；（8）材料供应方式：甲供材、甲控乙供材、投标人自购材料；（9）工程所在地相关政策、法规。 |
| 投标报价说明（一） | （1）投标人应仔细阅读招标公告及工程量清单，了解拟投标的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，由投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件、澄清、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单等要求，参照有关定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据市场价格及投标人实际情况编制工程投标报价，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。 （2）除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件、清单规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人按招标文件、清单中提出的各项支付金额的总和。 （3）投标人的投标报价，应是完成本招标文件所列招标工程范围及工期的全部，作为投标人计算单价或总价的依据。 （4）施工范围包括招标图纸及清单中的一切内容。投标人应仔细踏勘现场，一旦递交投标文件，报价中没有列示的项目视为已包含在其它分项中，报价中的漏项或工程量错误等在施工过程中均不能得到计量与支付。施工单位须对施工现场进行充分考查，并对施工方法、施工工艺内容进行充分考虑。施工设计图纸工程量与工程量清单工程量的误差产生的费用，综合考虑在投标报价当中，决算时不做调整。 （5）本工程合同价款形式为固定单价合同。请投标人认真阅读本招标公告的报价规定和合同主要条款中关于充分考虑本工程合同价款包含风险范围内的内容，施工合同履行过程中，规定风险范围内的风险因素出现时，一律不允许调整合同中的综合单价。 （6）除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、措施费等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险。投标人应做出正确评估并体现在报价中。 （7）为了更好地满足工程项目的投资、进度、质量和安全，在本次招标范围内的工程实施过程中，招标人有权决定以下情况：①设计变更增减工程量；②招标人取消或暂缓部分工程；③将招标确定由中标人自行采购材料设备和暂定价材料设备变更为招标人供应的。 （8）在中标人承包范围内的工程，因中标人原因未能按进度计划组织实施，招标人可另行发包给第三方施工，如另行发包造成工期延误、造价超过依据中标人的投标报价等其他的损失，全部由中标人承担。 （9）措施费项目为投标人依据图纸和各自的施工组织和技术方案自行设定，投标人所报的措施费为完成该项目施工及管理服务所发生的一切涉及的措施费用，措施费中须包括但不限于工程量清单中所描述的各项措施费用项目和完成该工程所发生的所有措施费用。 |
| 投标报价说明（二） | （10）材料指定使用品牌：参见工程量清单或施工方案说明 （11）投标报价中必须按照规定格式注明材料及设备的规格、品牌、生产厂家（产地），若所报清单中未注明材料及设备的品牌及产地，则表示投标人已经全部按照同类产品中达到中等及以上标准的材料和设备自报综合单价，自认为没有必要逐项报出品牌及产地，无论何种情况出现也不调整综合单价。 （12）人工、材料、机械使用价格：除招标人提供的材料和设备及实行暂定价的材料和设备以外，由投标单位自行采购的材料及辅材均按报价一次性包定，除政策性调整外，这部分材料价格今后将不作任何调整。 （13）“甲供”或“暂定价”材料、设备，招标人有权确定合格供应商和价格，投标人不得拒绝或要求调整任何单价及收费。 （14）材料暂定价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写；结算时实行暂估价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用，其余材料不计价差。增加部分的工程量调整原则：执行合同专用条款。 （15）投标报价包括中标服务费、造价咨询费等。 （16）投标报价中应考虑招标范围内总包配合、与其他分包单位的交叉作业、分包配合管理等对工程造价的影响因素。 中标人用水用电费向招标人按实缴纳。 （17）招标人保留在施工过程中直接提供部分材料的权利。 |
| 工程量清单的编制、核实 与调整 | （1）本工程量清单编制依据为： ①《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）及其配套计价依据； ②建设工程施工图设计文件；③与建设项目有关的标准、规范、技术资料；④招标文件及其补充通知答疑纪要；⑤施工现场情况、工程特点及常规施工方案；⑥其他相关资料。 （2）工程量清单的核实： 自招标文件开始发售之日起5天内完成如下核对： 投标人必须将招标人发出的工程量清单与自己所做的清单进行核对(包括工程量清单的工程量和工作内容及项目特征等)，并将有出入之处一次性提交给招标代理机构；若经投标人核算的工程量清单项目漏项、错项及工程量偏差在-3％～3％以外的，招标人根据各投标人的核对结果，重新认真核对发出的清单。投标人对工程量清单提出异议的，必须附计算书和详细的工程内容及项目特征，并随时准备接受招标人组织的核对。不能提供计算书或不能参加核对的，招标人对此异议不予受理，以后不再调整工程量。工程量清单误差±3％以内的，招标人可不予调整工程量。若个别清单项目即使工程量偏差在±3％以外的（含漏项），如果超过部分（含漏项）的分部分项合价不超过3000元，招标人也不予调整个别清单项目。 （3）招标人提示投标人上述规定对各投标人存在的风险，请在投标时充分考虑。 |
| 不可竞争费 | （1）规费：执行安徽省及工程所在地造价规定； （2）税金10%（分部分项工程项目清单费+措施项目清单费+其他项目清单费（其中预留金不计规费和税金列入投标总价）+规费）； （3）招标文件中明确的由招标人自行采购的材料费、实行暂定价的设备或材料； （4）预留金（不计规费和税金列入投标总价）：（本次不适用）； （5）法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用。 |
| 可竞争费用 | (1)人工费、材料费、机械费用；其中：人工费工日单价不得低于68元/工日，其中31元按规定取费，另37元仅计取税金。(2)管理费；(3)利润；(4)施工技术措施费；(5)施工组织措施费。 |
| 工程取费类别 | 投标人参考《安徽省建设工程清单计价费用定额》自行考虑。 |
| 参加开标会的人员及要求 | 投标人法定代表人或委托代理人应签名报到参加开标会。注：如不到场，其投标文件不予打开及评审。 |
| 特别提示 |
| （1）现场状况：投标人可向招标人提出申请，由招标人安排前往工地现场进一步踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、安全文明施工、环境因素及任何其他足以影响报价的情况。 （2）投标人须全权负责在施工过程中所有的与政府、主管部门及其他单位、个人的协调工作，保证工期及质量，并将其应该发生的费用考虑在投标报价中。 （3） 非安徽省注册企业的中标人在签订合同之前必须在安徽省相关建筑主管部门备案登记。非安徽省企业需严格按照工程所在地的各项法律、法规、规章和制度办理非安徽省企业进皖承揽工程项目的相关手续，不得影响本项目工期，不得因此要求招标人支付任何费用。 （4）招标人在签订合同后及施工过程中，如发现投标人为挂靠单位，发包人有权解除合同并扣除履约保证金，由此所造成的一切损失（含工期损失）均由投标人承担。 （5）中标人还应与招标人签订安全文明施工、保密协议及廉政协议书。 （6）投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 （7）参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 |
| （1）本工程招标文件及相关资料的补充、澄清、修改、答疑等均通过短信方式发给各位投标人，可能出现因网络原因造成投标单位未收到短信的情形，招标人不承担投标人未收到短信的责任； （2）本招标文件的解释权在招标人。 |
| *中标公示发布媒人 | 安徽方圆机电股份有限公司网站（www.fangyuanjd.cn） |
| 投标文件接收部门联系人及联系方式：张部长/0552-4922973。 |

# 二、评标标准

| 序号 | 评分内容 | 评分细化内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形式审查 |
| 1 | 企业资质 | 是否满足本公告提出的要求。 |  |
| 2 | 商务条款响应性 | 投标人应实质响应工期、付款方式、工程质量要求等，否则将造成投标无效。 |  |
| 3 | 控制价 | 超过控制价的投标将视为无效。 |  |
| 4 | 工程量清单 | 工程量清单存在缺项漏项的其投标无效。 |  |
| 商务技术部分评分（20分） |
| 1 | 同类工程业绩（10分） | 每提供一项类似工程合同的得1分，最多得5分； 所提供的每份类似工程合同，若有验收报告等完工证明材料的得1分，本项最多得5分。 |  |
| 2 | 投标文件编制情况（5分） | 完全按照本招标公告中的投标文件组成制作的，得满分，其余综合评审得分1-4分。 |  |
| 3 | 施工方案（5分） | 若投标人投标文件中提供了施工组织设计方案的，方案合理的得5分，其余综合评审得分。若未提供的，此项不得分。 |  |
| 价格评分（80分） |
| 1 | 投标报价（80分） | 有效投标报价的算术平均值×0.98为基准价，每高于基准价的1%，扣1分，每低于基准价的1%，扣0.5分） 投标报价<基准价的，报价得分=80-∣报价/基准价-1∣*100*0.5 投标报价>基准价的，报价得分=80-∣报价/基准价-1∣*100*1 |  |

# 三、合同格式

合同编号：

建设安装工程施工合同

发包人（全称）：安徽方圆机电股份有限公司  

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下工程施工及有关事项协商一致，达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包范围：

4.工期总日历天数：     。（接到开工令起计算）

5.签约合同价为：人民币（大写）                 (¥            元)

#### 二、合同文件构成

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成本合同文件组成部分。不仅限于以下文件：

（1）“建设工程施工合同”（GF—2013—0201）通用条款部分；

（2）发包人招标文件；承包人投标文件；

（3）已标价工程量清单；

（4）标准、规范及有关技术文件；

（5）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 三、承包人项目负责人

承包人项目负责人：  ；为承包人指定的负责施工管理和合同履行的代表。

项目负责人必须采取有效措施保证在整个施工期间现场有足够的劳动力、材料、设备，保证工程顺利实施，确保总体进度计划和各单项工程进度计划的顺利完成，并不受节假日、农忙、冬季施工、雨季施工的影响，否则视为项目负责人失职，发包人有权要求承包人赔偿相应损失。

#### 四、发包人项目监理人

发包人项目监理人：  ；项目监理人代表：   ；为发包人人指定的负责项目施工管理和合同履行的代表。权限包括：对施工安全、工程质量、施工进度、工程量、工程款支付、工程签证等的确认。

除项目监理人或监理人代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。指令为书面形式交项目负责人。项目监理人或监理人代表权限受发包人内控制度约束。

#### 五、工程质量

承包人保证其所承担施工的本合同范围内的整体工程，符合《建筑工程施工质量验收规范》（GB50209-2010），工程质量合格。

本项目质保保修期为     年，自工程验收合格之日起计算。双方另行签订“保修协议”。

（1）隐蔽工程

工程具备隐蔽和或中间检查条件，承包人自检合格后，48时内通知项目监理人或监理人代表进行检查。项目监理人或监理人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在项目监理人或监理人代表限定时间内返工后重新验收。

工程质量达不到约定标准的部分，项目监理人或监理人代表一经发现，有权要求承包人拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

因项目监理人或监理人代表指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

（2）承包人采购材料设备

承包人负责采购的材料设备，应满足合同约定的设计和规范要求，并向发包人提供产品合格证明等相关资料。所有进场材料和设备必须经监理人或监理人代表清点并检查，签字同意后方可理使用。

承包方自行采购的材料因材料质量引起的工程质量问题由承包方承担所造成的一切损失。如发包人对部分材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，由此而发生的一切费用由承包人自负。

#### 六、安全文明施工

（1）承包人遵守工程建设安全生产有关管理规定和发包人的相关安全文明施工规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人和或政府有关部门安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，并承担全部赔偿责任。

（2）发包人有权对承包人在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人检查如发现承包人生安全措施不到位，承包人必须在指定时间内及时整改；未在规定时间内整改或整改不到位的处以1000元/次的罚金。

（3）发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

（4）开工前，发包人向承包人提供施工场地附近地下管线资料。工程施工期间，承包人必须做好对周边房屋、地下管线、道路路基的监护，因本工程施工造成的损坏，由承包人自行承担责任和费用。

（5）在工程施工期间，承包人自行照管工程及工程相关的材料，发包人应尽到协助的责任。

（6）发包人和承包人另行签订“安全文明施工协议”，约束双方在安全、保卫等方面的相关事项。

#### 七、工程量确认与合同价款支付

本合同价格形式为：固定单价方式。

（1）工程量确认

承包人应在申请工程款前向监理人报送已完成的工程量报告。监理人在收到报告后7天内完成对工程量报表的审核，以确定实际完成的工程量。

（2）工程变更

a.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应以书面形式向承包人发出变更通知（签证）。承包人按照监理人或监理人代表发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；增减合同中约定的工程量；改变有关工程的施工时间和顺序；其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

b.施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

c.承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意，未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

d.合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

（3）变更估价

a.已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

b.已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

c．已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按照投标文件的取费标准和原则计取，由合同双方共同询价认定。

（4）工程结算

本合同项目决算审计按发包人相关竣工决算审计规定执行。

在审计过程中，承包人应该积极配合审计工作，不得以任何理由拖延或阻碍审计工作进行，经发包人指定的社会审价机构审定的且经发包人、承包人都认可的工程造价即为本工程的最终结算造价。但因承包人提出种种不合理要求导致审计工作不能正常开展的，发包人有权力单方面委托审计机构进行审计结算并出具审计报告。发包人按此结算造价和本合同有关条款同承包人办理工程竣工结算价款。

承包人应在发包人一次性提供完整结算资料后30日内完成审核。

工程竣工结算经最终审计审减率超过10%时，其超过部分审计费由承包人承担。

（4）合同价款支付

1）工程完工通过招标人的现场竣工验收，招标人向中标人付至合同价款的50%；

2）工程经决算审计确认，中标人向招标人提供全额决算审计金额发票后，招标人向中标人付至工程决算审计金额的97%，3%工程尾款壹年后无息支付（工程无质量问题）。

#### 八、 履约担保和违约责任

（1）履约担保

承包人提供履约担保额为：人民币（大写）     元整   (¥          元)。

履约担保的形式为履约保证金。履约保证金电汇或转账至发包人指定账户。

项目验收合格后，无息退还给承包人。

（2）违约责任

1）因发包人违反合同约定造成暂停施工的，发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和延误的工期。

2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，承包人应重新采购并重新施工，并支付不合格的材料和工程设备价值的5%作为违约金；因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人应重新施工或修复直至合格，并支付不合格工程价款的5%作为违约金；

4）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：支付违约金1000元/天。违约金的上限：合同价的10%。

5）承包人出现违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同，扣除全部履约保证金。

（3）争议处理

因合同及合同有关事项发生的争议的，合同双方可向工程所在地人民法院起诉。

#### 九、其他事项

1、开工前，发包人负责提供电源并接至施工场地计量柜，并承担相关费用。承包人负责计量柜使用期间的保管、保养、维护并承担费用；从计量柜至用电设备的线路安装由承包人自行实施。发包人接到施工场地施工用水接水口位置，总表及开口费用由发包人承担；从表后阀至施工各用水点的管路安装、布置由承包人自行实施，费用由承包人承担。

2、发包人提供施工图纸后，组织技术交底和施工图会审。

3、承包人必须服从工程所在地行业主管部门的管理，凡涉及到按规定由承包单位的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发生的费用全部由承包人承担，包括外地施工单位进工程所在地施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、渣土处置费等。应遵守工程所在地对施工场地市容、环卫、交通、治安和施工噪音、防疫、扬尘等的管理规定和要求，搞好环境卫生和文明施工，并办理有关手续。施工场地内建筑垃圾工作由承包人负责，费用由承包人承担。

4、节假日、工程所在地重大活动期间以及业主需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合。

5、进入现场的所有设备、材料，若无监理单位或发包人书面同意，承包人不得运出施工现场。在竣工移交前按发包人书面通知的时间和要求拆除、清运所有临时设施及产生的建筑垃圾，并承担相应费用。

6、承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、竣工验收报告及其他竣工资料（含分包范围） 。承包人提交的竣工资料的费用由承包人自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间为：发包人确认工程验收通过后30天内。

#### 十、其他事项合同附件

1、保密协议

2、安全文明施工协议

3、廉政协议书

4、已标价工程量清单

5、其他

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人、承包人各执贰份。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：  

地  址：                             地  址：      

邮政编码：                           邮政编码：     

法定代表人：                     法定代表人：      

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：                         电  话：     

传  真：             传  真：       

电子信箱：                           电子信箱：     

开户银行：             开户银行：     

账  号：                 账  号：

# 四、投标文件格式

正/副本

投  标  文  件

项目名称：

招标编号：

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

1 投标函

安徽方圆机电股份有限公司：

1．我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。我方己仔细研究了          （项目名称）施工招标文件的全部内容（包括工程量清单和施工图纸及招标公告中所述的各种因素），结合对现场的踏勘及了解，愿意以人民币（大写）          元（￥          ）的投标总报价；工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，且提交的投标总报价包含招标人所提供的所有工程量清单及图纸的报价内容，因工程所产生的保险、风险、规费、税金等费用均已包含在投标总报价中。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（￥           ）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在规定的时间内按招标文件规定的数额、形式和时间提交履约保证金，按招标人约定的时间和招标文件约定的合同条款签订合同，否则我公司将无条件放弃中标资格，并接受招标人全额没收我公司投标保证金和相应的处罚；

(2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我公司授权委托人将按招标人的要求进驻工程现场并按合同约定执行。若我公司有招标文件及合同通用及专用条款所述的违约行为，我公司将无条件接受招标人根据合同及招标文件规定所做出的处罚。

（4）我公司将严格按照现场施工实际情况，结合招标人提出的施工组织方案控制要求，细化编制的施工组织方案。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                      （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

2 法人代表授权书

安徽方圆机电股份有限公司：

（投标人全称）法人代表授权          （投标人代表姓名）为投标人代表，参加贵处组织的                  项目（招标编号            ）招标活动，全权代表我方处理招标活动的一切事宜。

法人代表签字：

投标单位全称（公章）：

附：

投标人代表姓名：                           （签字）

职          务：

详细通讯地址：

邮  政  编  码：

传          真：

电          话：

电  子  信  箱：

法定代表人（或单位负责人）身份证复印件

3投标人资质证书

（企业法人营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证书，均需复印件加盖公章）

4同类工程业绩

（提供同类工程业绩施工合同及相应业绩合同相对方出具的质量证明等有效证明材料）

5工程量清单投标报价书

|  |  | 工程 |
| --- | --- | --- |
| 工程量清单报价表 |
| 投 标 人: |  | (单位盖章) |
| 法定代表人: |  | (签字或盖章) |
| 审 核 人: |  | (签字并加盖造价专业人员专用章) |
| 编 制 人: |  | (签字并加盖造价专业人员专用章) |
| 编制时间: |  |  |

| 总 说 明 |
| --- |
| 工程名称： | 第 页 | 共 页 |
| 1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。 |
| 2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。 |
| 3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。 |
| 4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。 |
| 5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。 |
| 6.本报价的币种为 人民币 。 |
| 7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送 |
| 8… |
| 9…. |

投 标 总 价

建设单位：

工程名称：

投标总价：（小写）

（大写）

| 投标人: |  | (单位盖章) |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人: |  | (签字或盖章) |
| 编制时间: |  |

| 工程项目投标总价表 |
| --- |
| 工程名称： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |
| 一 | 投标人部分 |  |
| …… |  |  |
| 二 | 招标人部分 |  |
| ……. |  |  |
| 三 | 合计 |  |

| 单项工程造价汇总表 |
| --- |
| 工程名称： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |
|  | 合计 |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |
| --- |
| 工程名称: 第 页共 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 其中人工费 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单（一） |
| 工程名称: 第 页共 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 取费基数 | 费率（%） | 金额（元） |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 措施项目清单（二） |
| 工程名称: 第 页共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 其中(元) |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

其他项目清单计价表

工程名称:                                        第 页共 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人部分 |  |
|  | 小计 |  |
| 2 | 投标人部分 |  |
|  | 小计 |  |
|  | 合计 |  |

| 零星工作项目计价表 |
| --- |
| 工程名称： 第 页共 页 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 金额(元) |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| 规费和税金清单计价表 |
| --- |
| 工程名称： 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 取费基数 | 费率（%） | 金额 |
| 一 | 规费 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 税金 |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| --- |
| 工程名称: 第 页共 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工程内容 | 综合单价组成 | 综合单价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费 |  |

| 措施项目费分析表 |
| --- |
| 工程名称: 第 页共 页 |
| 序号 | 措 施 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费 | 小 计 |

| 主要材料价格表 |
| --- |
| 工程名称: 第 页共 页 |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号、产地、品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 人材机汇总表 |
| 建设单位: |  |
| 工程名称: |  |
| 材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 单价 | 现行价 | 合价 |
|  | 综合人工 | 工日 |  |  |  |  |
|  | 综合工日 | 工日 |  |  |  |  |
|  | …… | 工日 |  |  |  |  |
|  | 人工小计 | 元 |  |  |  |  |
| 需评审的材料表 |
| 工程名称: 第 页共 页 |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 单价（元） | 总用量 |

招标人供应主要材料、设备价格表（本次不适用）

工程名称：                                            第   页共   页

| 序号 | 材料编码 | 材料、设备型号等特殊要求 | 计量单位 | 单价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

降低投标报价说明、证明材料

①本项资料格式不作统一规定，由投标人自行设计。

②本项资料包括在人工、材料、机械消耗量、价格、施工措施、方案及其它方面有降低工程造价的相关证明资料。

6施工组织设计方案

7其他投标人认为需要提供的证明材料

# 五、工程量清单、施工方案

投标人报名时领取。